# 프론트엔드와 백엔드 추가 협의서

v6 연동을 위한 결정 사항  |  2026년 10월 3일

수신 프론트엔드 및 백엔드 담당자  ·  상태 협의 전

이 문서는 작업 요청서와 별개로 결정이 필요한 사항만 모았습니다. 추천안은 아직 합의 결과가 아닙니다. 각 항목에 선택 결과·담당자·완료 목표를 적어 회신해 주세요. 새로운 API 개발이 필요한 안을 선택하면 계약과 일정도 별도로 정합니다.

| 번호 | 결정할 사항 | 영향 받는 작업 | 결정 전 가능한 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 모의 인증번호 확인 방식 | 가입·전화 변경·일부 PIN 복구 실연동 | 인증 UI와 challenge/verify 호출 구현 |
| C2 | 전화번호 허용 범위와 중복 정책 | 가입 입력 검증과 중복 안내 | v6 현재 계약 기준 연결 |
| C3 | 자가 복구 불가 사용자 안내 | 복구·잠금 해제의 예외 흐름 | 계좌 증명·복구 코드 경로 구현 |
| C4 | 미지원 원 요청의 후속 범위 | 접속 기록·탈퇴·부동산·개설 부가 옵션 | 없는 API 호출과 가짜 성공 동작 차단 |
| C5 | 연동 환경과 테스트 데이터 | 실서버 시연 및 기존 v4 데이터 처리 | 목 계약·프록시·요청 코드 수정 |
| C6 | 전환 일정과 검수 담당 | v4→v6 전달 및 통합 검수 | 작업 요청서 순서대로 개발 |

## 이번에 다시 결정하지 않는 조건

자동이체·공과금·외환·펀드·대출은 제외하고 예적금 모의 가입·해지까지 개발하는 범위를 유지합니다. DB 통합은 마지막 단계입니다. 이 문서에서 해당 범위를 새로 늘리거나 DB 통합을 앞당기지 않습니다.

문자열 금액, 단계형 이체, 필수 휴대폰 확인 등은 현재 v6에 구현된 계약으로 작업 요청서에 명시했습니다. 프론트가 수용하기 어려운 항목은 C6 회신에 영향과 변경 제안을 적어 주세요. 별도 합의 없이 구 API와 신 API를 동시에 지원한다고 가정하지 않습니다.

# C1 모의 인증번호 확인 방식

관련 작업 R1 회원가입, R6 연락처 변경, A5 PIN 재설정

## 현재 구현과 결정이 필요한 이유

백엔드는 challenge 발급·번호 확인·모의 수신함 API를 구현했습니다. 기본 환경은 발송 비활성이므로 503 DELIVERY_DISABLED가 발생합니다. demo-verification 프로필과 서버 전용 BANK_DEMO_INBOX_KEY가 필요하며, 프론트용 수신함 화면이나 보호된 중계 서버는 없습니다.

| 선택지 | 필요 작업 | 장단점 |
| --- | --- | --- |
| A 개발자 수동 확인 추천 초기 연동 | 백엔드/개발자가 제한된 환경에서 수신함 API로 번호 조회 후 테스트 입력 | 추가 서버 개발이 적음. 일반 사용자 단독 시연에는 부적합 |
| B 보호된 시연 수신함 | 서버 측 중계·접근 통제·조회 대상 제한·프론트 UI 개발 | 시연은 편리하나 v6 외 추가 개발과 담당 필요 |

어느 안이든 개발자 키를 JS 번들·config.js·브라우저 저장소에 넣지 않습니다. 모의 확인은 실제 SMS 수신이나 명의 확인이 아니므로 화면에 “모의 연락처 확인”으로 안내합니다. 가입 절차를 건너뛰는 방식은 선택지에 포함하지 않습니다.

## 담당 조치와 확인 기준

서버 측 개발 확인용 API
POST /api/v2/demo/inbox
Header: X-Demo-Inbox-Key: <server-only key>
Body: {challengeId, inboxToken}
→ 200 {code, assurance}

백엔드 담당은 프로필·키·조회 권한을 준비합니다. 프론트 담당은 challenge 응답의 challengeId/expiresAt/inboxToken을 필요한 동안만 메모리에 보관하고, 확인된 6자리 코드를 verify로 보냅니다. B안을 선택하면 중계 담당과 계약을 먼저 지정합니다.

완료 기준은 새 계정 가입과 기존 계정의 전화 변경이 실제 v6에서 끝까지 성공하는 것입니다. 목 서버에서만 성공한 결과는 실연동 완료로 처리하지 않습니다.

회신란  선택 A/B: ______  환경 담당: ______  중계 담당(B만): ______  적용 목표: ______

# C2 전화번호 정책과 C3 복구 예외

## C2 전화번호 형식과 중복 가입

원 요청 1은 01로 시작하는 10~11자리 휴대폰과 중복 정책을 물었습니다. 현재 v6는 연락처를 정규화하고 국제 형식도 허용하며 같은 번호로 여러 아이디 가입을 차단하지 않습니다. 전화번호가 같다는 이유로 프론트만 중복 거부하면 서버와 정책이 달라집니다.

| 선택지 | 프론트 조치 | 백엔드 조치 |
| --- | --- | --- |
| 현재 v6 유지 추천 초기 연동 | 정규화된 +82 표시를 지원하고 자체 중복 차단을 하지 않음 | 현재 국제 형식 지원과 중복 허용 정책을 문구로 확정 |
| 국내 휴대폰만 또는 1번호 1계정 | 선택한 제한을 UI에 반영하되 서버 오류로도 처리 | 형식·중복 제약·오류 코드·기존 데이터 처리 추가 개발 |

결정 전에는 서버가 허용하는 범위에 맞춰 구현하고 “휴대폰 중복 불가”를 확정 정책으로 안내하지 않습니다. 이름 검증도 원 요청 2~20자와 달리 v6는 필수·최대 100자이므로 작업 요청서 R1 기준을 사용합니다.

회신란  번호 범위: ______  동일 번호 다중 가입 허용 여부: ______  서버 변경 담당/목표: ______

## C3 계좌와 복구 코드가 모두 없는 사용자

현재 복구 수단은 정상 입출금 계좌의 이름·번호·PIN 또는 사전 발급 복구 코드입니다. 계좌가 없거나 PIN이 잠겼고 복구 코드도 없으면 자가 복구가 불가능합니다. 이름·전화번호만으로 복구하거나 실제 영업점/관리자 복구가 있는 것처럼 안내할 수 없습니다.

| 선택지 | 처리 | 필요 결정 |
| --- | --- | --- |
| 모의 범위 한계 안내 추천 현재 범위 | 가입/로그인 후 복구 코드 발급을 안내. 불가 시 데모 운영자에게 테스트 환경 확인 요청 | 안내 문구와 시연 담당 지정. 운영자가 임의 계정 복구를 보장하지 않음 |
| 별도 복구 수단 개발 | 본인 확인 수단과 복구 권한 정책을 새로 설계 | 구현 범위·보안 기준·담당·일정 추가 합의 |

회신란  선택: ______  안내 문구/시연 담당: ______  추가 구현이 있으면 범위와 목표: ______

# C4 미지원 원 요청의 후속 범위

관련 원 요청 4·6·7입니다. 아래는 현재 v6에 없는 기능입니다. 작업 요청서의 “준비 중” 또는 “정적 시연” 처리는 현재 연결 가능한 기능에 맞춘 조치이며, 요청 자체가 최종 철회됐다는 의미는 아닙니다.

| 미지원 항목 | 지금 프론트 조치 | 후속 개발을 선택할 때 정할 계약 |
| --- | --- | --- |
| 접속 기록과 Splunk | 가안 API 호출 중지, 접속 기록 화면 준비 중 | 기록 대상·성공/실패·IP/UA·보관기간·열람 권한·응답과 페이지 조회 |
| 회원탈퇴 | 목의 탈퇴 성공 동작 제거, 준비 중 | 잔액·상품 제한, 재인증, 토큰 폐기, 개인정보 처리, 아이디 재사용 |
| 부동산 API와 로그 | 정적 시연 표시 유지 | 데이터 출처·갱신·응답·서버 로그 항목·지도와의 관계 |
| 급여·청년 등 계좌 유형 | CHECKING만 개설 가능하게 수정 | 상품 정의·필수 정보·계좌 타입·상품별 정책 |
| 개설 목적과 자금 출처 | 필수 입력과 저장 성공 표시 제거 | 필드·선택값·저장·조회·필수 여부 |
| 알림과 마케팅 동의 | 미지원 옵션 비활성 또는 제거 | 실제 발송 범위, 동의 약관/버전·철회·보관 방식 |

## 추천 처리

우선 현재 v6 지원 기능의 연동을 완료하고, 위 항목은 후속 범위로 별도 관리하는 안을 추천합니다. 백엔드 개발을 더 진행하기로 결정하면 API 계약과 테스트를 먼저 제공한 뒤 프론트 작업 항목을 추가합니다. 백엔드 없는 상태에서 목 성공만으로 완료 처리하지 않습니다.

## 항목별 회신란

| 항목 | 현재 범위 제외 또는 후속 구현 | 담당과 목표 |
| --- | --- | --- |
| 접속 기록 | 미정 | 미정 |
| 회원탈퇴 | 미정 | 미정 |
| 부동산 API | 미정 | 미정 |
| 계좌 유형·목적·자금 출처 | 미정 | 미정 |
| 알림·마케팅 동의 | 미정 | 미정 |

PIN과 개설 약관은 이미 구현됐고, 별명은 개설 후 preferences.alias로 저장할 수 있습니다. 이 세 기능을 위 미지원 항목에 함께 묶어 보류하지 않습니다.

# C5 연동 환경과 C6 전환 및 검수

## C5 실서버 주소와 테스트 데이터

DB 통합 전에도 로컬 H2로 프론트와 v6의 연동 검수는 가능합니다. 배포 대상 주소와 프로필, 테스트 데이터 초기화 책임은 별도로 정해야 합니다. 새 demo 데이터가 기존 v4 DB의 같은 아이디를 자동 덮어쓰지는 않습니다.

| 확인 항목 | 추천 또는 현 상태 | 담당 회신 |
| --- | --- | --- |
| API 접속 주소 | 프론트 상대 /api 유지. 개발 프록시 대상과 배포 경로 확정 | 프론트/백엔드: ______ |
| 실행 프로필 | 시연 계좌/입금 demo와 모의 확인 demo-verification 준비 | 백엔드: ______ |
| 초기 검수 데이터 | 별도 새 테스트 DB 사용 추천. 기존 데이터 삭제는 별도 결정 | 백엔드: ______ |
| 기존 v4 데이터 유지 | 필요하면 Flyway와 키 설정 점검 후 별도 전환 검증 | 백엔드: ______ |
| 기존 로그인 토큰 | v6 보안 마이그레이션으로 폐기될 수 있으므로 재로그인 안내 | 프론트: ______ |
| 실제 PostgreSQL | H2 호환 모드 테스트와 구분. DB 통합 단계에서 검증 | 인프라/백엔드: ______ |

## C6 구현 순서와 합동 검수

추천 순서는 공통 API/금액 계층 → 가입·복구·세션 → 계좌·조회 → 이체·예적금 → 관리 화면입니다. 프론트가 전달받은 기준은 v4였으므로 v6 ZIP과 이 두 문서를 함께 전달하고, 바뀐 계약을 반영하는 데 필요한 작업량을 다시 확인해야 합니다.

| 결정할 사항 | 회신 내용 |
| --- | --- |
| 담당과 완료 목표 | 작업 요청서 R1~R8/A2~A8별 담당·예정일·막힘 |
| 전환 시점 | v4 프론트와 v6 서버를 섞어 배포하지 않도록 함께 교체할 시점 |
| 검수 담당 | 프론트 조작/화면 확인 담당과 서버 결과 확인 담당 |
| 완료 기준 | 작업 요청서 A11을 실제 v6에서 확인. 목 성공만으로 종료하지 않음 |
| 추가 변경 요청 | 현재 계약의 수용이 어려우면 대상 API·이유·대안·일정 영향 명시 |

백엔드의 기존 73개 테스트와 JAR 빌드 통과는 브라우저 E2E나 실제 PostgreSQL 검수를 대신하지 않습니다. 과거 요청의 발표 일정은 참고 목표이며 이 문서가 새로운 납기 확약을 만들지는 않습니다.

회신란  최초 실연동일: ______  프론트 검수 담당: ______  백엔드 검수 담당: ______