# 프론트엔드 수정 및 추가 구현 요청서

v4와 기존 API 명세에서 v6로 전환  |  2026년 10월 3일

수신 프론트엔드 담당자  ·  작성 백엔드 담당

프론트가 전달받았던 bank-backendv4와 첨부 API 명세를 출발점으로 변경 내용을 설명합니다. 현재 프론트가 구 계약을 사용하는 것은 기존 전달 자료에 따른 구현입니다. 백엔드가 v6에서 계약을 크게 변경했으므로 아래 순서로 수정과 추가 구현을 요청드립니다.

이 문서의 “v6 구현”은 코드에 존재한다는 뜻이며 양측 합의가 완료됐다는 뜻은 아닙니다. 추가 결정이 필요한 사항은 별도 「추가 협의서」 C1~C6으로 분리했습니다. 해당 결정 전에도 진행할 수 있는 작업과 막히는 지점을 구분합니다.

| 읽는 순서 | 내용 | 확인할 사항 |
| --- | --- | --- |
| 먼저 | 기존 명세와 달라지는 핵심 | 유지할 코드와 교체할 계약 |
| R1~R8 | 원 협의 요청 8개에 대한 회신 | 요청 내용 → v6 처리 → 프론트 조치 → 완료 기준 |
| A1~A8 | 추가 기능과 공통 연동 | API 매핑·세션·거래·관리·예적금·복구·재시도 |
| A9~A12 | 오류·작업 순서·검수·시연 데이터 | 파일별 수정과 통합 테스트 |

## 원 요청별 처리 요약

| 원 번호 | 프론트가 해야 할 일 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 1 가입 | 휴대폰 모의 확인과 약관을 가입에 연결 | 기존 화면 수정 |
| 2 아이디 찾기 | 이름·계좌번호·PIN 또는 복구 코드로 변경 | 가안 교체 |
| 3 암호 재설정 | 2단계 유지, 증명·5분 권한·재로그인 연결 | 가안 교체 |
| 4 계좌개설 | PIN·약관 전송, 별명 후속 저장 | 기존 화면 수정 |
| 5 예적금 | 서버 상품·가입·납입·해지 연결 | 가안 교체와 확장 |
| 6 마이페이지 | 프로필·연락처·암호 연결, 미지원 동작 차단 | 수정과 범위 협의 |
| 7 부동산 | 정적 시연 유지, 없는 API 호출 금지 | 추가 협의 C4 |
| 8 금액 | Number 기반 처리를 십진 문자열로 변경 | 공통 계층 수정 |

KB는 화면 흐름의 참고 대상입니다. 현재 제공되는 것은 모의 은행이며 실제 명의 확인·문자 발송·인증서·OTP 및 실제 KB 상품은 포함하지 않습니다. 자동이체·공과금·외환·펀드·대출은 제외하고 DB 통합은 마지막에 진행합니다.

P0는 실서버 연동에 필요한 선행 수정, P1은 이어서 구현할 관리·상세 화면입니다. 둘 다 최종 작업 범위이며 작업 순서만 구분합니다.

# 기존 명세와 달라지는 핵심

기준 파일 bank-api-specv2(1).docx의 본문 제목은 “v3 프론트엔드 합의 반영”이며 업무 URL은 /api입니다. 파일명 v2, 백엔드 배포본 v4/v6, 새 URL의 /api/v2는 서로 다른 버전 표기입니다. 브라우저 화면 주소를 전부 /v2로 바꾸라는 뜻이 아닙니다.

| 항목 | 프론트가 알고 있던 v4 계약 | v6에서 수정할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입 | username/password, 201 본문 없음 | 이름·확인 권한·약관·멱등키 추가, 201 {customerId} |
| 계좌개설 | 본문·멱등키 없음 | {pin,termsVersion} + 멱등키 |
| 계좌 식별 | 번호 number로 조회 | 조회·설정은 accountId UUID, 표시와 수취 입력은 번호 |
| 계좌 목록 | [{number,balance}] | {items:[상세 객체]} |
| 잔액 조회 | /{number}/balance | /{accountId} 상세의 balance 사용 |
| 거래내역 | 번호 경로, 배열 전체 조회 | UUID 경로, 기간·방향 필터와 커서 |
| 금액 | JSON number | 금액 문자열, 예 "1000.00" |
| 이체 | fromAccount/toAccount/amount 한 번 제출 | preview → 비밀번호/PIN 승인 → 멱등 실행 |
| 세션 | 8시간 만료, 로컬 로그아웃 | 10분 유휴 만료·서버 연장·서버 로그아웃 추가 |
| 미제공 기능 | 복구·프로필·상품은 협의 가안 | 이 문서에 명시한 v6 API로 연결 |

## 유지할 부분

Authorization: Bearer 형식과 랜덤 로그인 토큰, 로그인 성공 응답 {token,tokenType,expiresIn}, 오류 {code,message,field?}, 상대 경로 /api 프록시, /health는 유지됩니다. JWT로 바꾸거나 화면을 전부 다시 만들 필요는 없습니다. 기존 멱등 재시도 구조와 2단계 복구 레이아웃도 보완해 사용할 수 있습니다.

## 공통 용어

accountId는 서버의 계좌 UUID, number/accountNumber는 사람이 보는 계좌번호입니다. version은 동시 수정 충돌을 확인하는 숫자이고 문서 버전이 아닙니다. contactGrant는 연락처 확인 결과, actionToken은 특정 거래·설정의 승인 권한, resetToken은 특정 복구 목적의 일회용 권한입니다. 서로 바꿔 쓰지 않습니다.

본문 예시의 <UUID>·<token>·version:0은 형식 설명용입니다. 실제 호출에서는 직전 서버 응답 값을 사용합니다. [Bearer]는 로그인 필요, [Idempotency-Key]는 한 작업에 UUID 키를 유지한다는 뜻입니다.

# R1 회원가입 이름과 휴대폰

프론트 원 요청 name·phone을 필수로 추가하고 형식·중복 가입 규칙을 확정해 달라는 요청입니다. 현재 join.js는 이름·전화번호를 구 가입 API로 바로 보내며, 인증·서버 약관·가입 멱등키가 없습니다.

백엔드 회신 이름과 휴대폰 확인을 필수로 적용했습니다. 전화번호를 가입 JSON에 직접 저장하지 않고 REGISTER/SMS 확인에서 발급한 contactGrant로 저장합니다. 연락처 중복 가입을 차단하는 고유 제약은 없습니다. 아이디 중복만 409로 거부합니다.

| 필드 | v6 규칙 |
| --- | --- |
| username | 영문·숫자·밑줄 3~32자 |
| password | 12~64자·UTF-8 72바이트 이하. 영문·숫자·특수문자 조합. 반복/연속 4자리·아이디 동일·전화번호 끝 4자리·제어문자 거부 |
| name | 필수·최대 100자. 앞뒤 공백 제거, 빈 값·제어문자 거부. 기존 2~20자 제한 수정 |
| termsVersions | GET /api/v2/terms의 SERVICE·PRIVACY id/version 전달 |
| contactGrant | REGISTER/SMS 확인 권한 필수. EMAIL 권한으로 가입 불가 |

## 연결 순서와 성공 응답

GET  /api/v2/terms → 200 {items:[...] }
POST /api/v2/contact-challenges → 202 {challengeId,expiresAt,delivery,inboxToken}
  {"purpose":"REGISTER","channel":"SMS","contact":"01090002951"}
POST /api/v2/contact-challenges/{challengeId}/verify → 200
  {"code":"<6 digits>"} → {contactGrant, expiresAt, assurance}
POST /api/v2/auth/register → 201 {customerId}
  Header: Idempotency-Key: <UUID>
  {"username":"member01","password":"<password>","name":"김시연",
   "termsVersions":{"SERVICE":"2026-10-v1","PRIVACY":"2026-10-v1"},
   "contactGrant":"<grant>"}

프론트 작업 전화번호는 계속 필수로 표시하고 인증번호 요청·입력·만료·재요청 화면을 추가해 주세요. 인증번호와 확인 권한은 각각 5분, 번호 5회 오류 시 해당 요청이 잠깁니다. 약관 버전을 예시대로 고정하지 말고 서버 응답에서 구성해 주세요. 국내 번호는 저장 후 +82 형식이 될 수 있습니다.

기본 발송 비활성 환경의 503 DELIVERY_DISABLED는 환경 설정 안내로 처리합니다. 연락처 없는 가입으로 넘기면 안 됩니다. 모의 수신함의 개발자 키를 브라우저 번들에 넣지 마세요. 시연 연결 방식은 별도 추가 협의서 C1에서 정합니다.

완료 기준 인증 없는 가입은 차단되고, 확인한 번호가 내 정보에 반영되며, 같은 멱등키/본문을 다시 보내도 회원이 한 번만 생성되어야 합니다.

코드 근거  F: pages/join.js, validate.js, api.js / B: IdentityDtos.java, IdentityService.java, CredentialPolicy.java

# R2 아이디 찾기

프론트 원 요청 POST /api/auth/find-id에 name·phone을 보내 가린 아이디와 createdAt을 받고 싶다는 가안입니다. 이름·번호 일치 기준, 마스킹, 오류와 시도 제한을 요청했습니다. v4 및 첨부 명세에는 이 API가 없었습니다.

백엔드 회신 v6는 전화번호로 아이디를 조회하지 않습니다. 이름·본인 입출금 계좌번호·계좌 PIN 또는 미리 발급한 복구 코드로 증명합니다. 성공 시 아이디 전체를 반환하며 가입일은 반환하지 않습니다.

| 수정 위치 | 구체적인 조치 |
| --- | --- |
| pages/find-id.js와 연결 HTML | 전화번호 필드를 계좌번호·PIN으로 변경. “계좌로 확인 / 복구 코드로 확인” 선택 제공 |
| api.js | 가안 find-id 호출을 아래 공개 API로 교체. auth=false |
| 결과 영역 | username 전체 표시. createdAt 행과 고정 마스킹 처리 제거 |
| 검증과 오류 | 계좌번호 10~20자리 숫자 문자열, PIN 4자리. PIN 오류/잠금과 증명 불일치 구분 |

POST /api/v2/recovery/verifications  [공개]
{"purpose":"USERNAME","method":"ACCOUNT","name":"김시연",
 "accountNumber":"2000000000000001","pin":"4826"}
→ 200 {"username":"alice"}

또는 같은 경로로
{"purpose":"USERNAME","method":"RECOVERY_CODE",
 "recoveryCode":"<previously issued code>"}
→ 200 {"username":"alice"}

계좌 증명은 본인 ACTIVE/CHECKING 계좌와 설정된 PIN이 필요합니다. 복구 코드 방식을 선택하면 name/accountNumber/pin을 함께 전송하지 않습니다. 원문의 404 USER_NOT_FOUND 대신 증명 불일치는 400 RECOVERY_INVALID입니다. PIN 오류는 403 PIN_INVALID, 4회째 423 PIN_LOCKED입니다.

검증 API는 IP당 시간당 20회 제한입니다. 429이면 반복 전송을 멈춥니다. 복구 코드는 검증 때 소비되므로 응답 유실 시 무조건 자동 재시도하지 않습니다. 계좌·코드가 모두 없는 경우의 안내는 별도 협의 C3을 참조하세요.

완료 기준 익명 상태에서 두 증명 방식을 선택할 수 있고 성공 시 아이디 전체만 표시됩니다. 불일치·PIN 잠금·요청 제한을 각각 안내하며 이름+전화번호만으로 우회 조회하지 않습니다.

코드 근거  F: pages/find-id.js / B: RecoveryController.java, RecoveryService.java

# R3 비밀번호 재설정

프론트 원 요청 1단계/2단계 방식, {username,name,phone} 검증, 10분 resetToken, 기존 세션 폐기 여부를 요청했습니다. 프론트는 이미 검증 후 새 암호를 입력하는 2단계 가안을 만들었습니다.

백엔드 회신 2단계는 유지합니다. 증명은 R2와 같고 purpose만 PASSWORD로 바꿉니다. 권한은 5분, 만료 필드는 expiresAt입니다. 성공 후 현재 토큰을 포함한 모든 로그인 세션을 폐기합니다.

| 순서 | 프론트 조치 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 1 증명 화면 | username/phone 입력 제거. 이름·계좌번호·PIN 또는 복구 코드 선택 | find-pw.js와 HTML |
| 2 권한 수신 | resetToken·expiresAt을 메모리에 보관. 600초 고정값 제거 | find-pw.js |
| 3 새 암호 | 가입과 같은 강화 정책 적용. 새 암호/확인 일치 검사 | validate.js |
| 4 변경 실행 | 아래 공개 POST 호출. 204는 JSON 본문 없이 성공 처리 | api.js |
| 5 성공 후 | 비밀 입력과 로컬 세션 정리, 완료 안내 후 로그인 이동 | find-pw.js, session.js |

POST /api/v2/recovery/verifications  [공개]
{"purpose":"PASSWORD","method":"ACCOUNT","name":"김시연",
 "accountNumber":"2000000000000001","pin":"4826"}
→ 200 {resetToken, expiresAt, purpose}

POST /api/v2/recovery/password  [공개]
{"resetToken":"<returned token>","newPassword":"<new password>"}
→ 204  (본문 없음)

복구 코드 선택 시 {purpose:"PASSWORD",method:"RECOVERY_CODE",recoveryCode}만 보냅니다. 이전 비밀번호 재사용은 거부됩니다. resetToken은 목적·사용자에 묶인 일회용 값이며 로그인 잠금 해제 권한으로 바꿔 사용할 수 없습니다.

기존 RESET_TOKEN_INVALID 분기를 400 RECOVERY_INVALID로 교체합니다. 만료·재사용이면 증명부터 다시 진행합니다. PIN_INVALID/PIN_LOCKED는 R2와 동일하게 처리합니다. 증명과 재설정은 각각 IP당 시간당 20회 제한이며 거래용 멱등 자동 재시도 대상이 아닙니다.

완료 기준 만료·재사용·다른 목적 권한이 거부되고 정상 변경 뒤 구 비밀번호와 구 토큰이 사용할 수 없어야 합니다. 성공 화면에서 자동으로 로그인 상태를 유지하지 않습니다.

코드 근거  F: pages/find-pw.js / B: RecoveryService.java, CredentialPolicy.java

# R4 계좌개설 옵션

프론트 원 요청 상품 종류, 거래 목적, 자금 출처, 별명, 알림, 마케팅 동의, PIN을 계좌 개설 본문으로 받을 수 있는지 요청했습니다. 현재 open-account.js는 값을 입력받지만 api.openAccount()에 아무 본문도 전달하지 않습니다.

백엔드 회신 CHECKING 입출금 계좌 개설에 PIN과 상품 약관 버전을 필수로 적용했습니다. PIN은 BCrypt 해시로 저장하며 이체·예적금 가입/납입에서 검증합니다. 나머지는 아래 지원 범위에 맞춰 화면을 수정해 주세요.

| 기존 입력 | 백엔드 처리 | 프론트 요청 |
| --- | --- | --- |
| productType free/salary/youth | CHECKING 한 종류만 제공 | 급여·청년 상품 선택 제거 또는 준비 중 |
| purpose / fundSource | 저장 필드 없음 | 필수 입력 및 저장 완료 표시 제거 |
| nickname | 개설 후 preferences.alias로 저장 | 선택 입력 유지 가능. 후속 저장 실패 분리 |
| notification | 저장·발송 기능 없음 | 입출금 알림 선택 제거 또는 비활성 |
| marketingConsent | 해당 동의 저장 없음 | 서버 기록이 있는 것처럼 표시 금지 |
| accountPin | 필드명은 pin, 숫자 4자리 | PIN 확인 입력 후 pin만 전송 |
| 상품 약관 | termsVersion 필수 | GET terms에서 CHECKING 버전 사용 |

POST /api/v2/accounts  [Bearer, Idempotency-Key]
{"pin":"4826","termsVersion":"MOCK-CHECKING-2026-v1"}
→ 201 {accountId, number, balance:"0.00", openedAt}

GET /api/v2/accounts/{accountId}/preferences → {version, ...}
PATCH /api/v2/accounts/{accountId}/preferences
{"version":0,"alias":"생활비"} → 200 {accountId, alias, ..., version}

CHECKING 약관의 required=false는 회원가입 동의 대상이 아니라는 뜻입니다. scope=ACCOUNT_OPEN이며 개설 요청에는 반드시 필요합니다. termsVersion과 PIN을 개설 시 함께 저장합니다.

프론트 작업 기존 약관→정보→확인→완료 레이아웃을 살리되 서버에 저장되지 않는 옵션은 제거해 주세요. 완료 화면은 서버가 발급한 accountId·number를 사용합니다. 별명 저장만 실패한 경우 “계좌 개설 완료, 별명 재설정 필요”로 안내하고 계좌를 다시 만들지 않습니다.

완료 기준 중복 클릭·응답 유실 재시도에도 계좌는 하나만 생겨야 합니다. PIN 없는 개설은 거부되고 계좌에 지정한 PIN으로 이후 거래를 승인할 수 있어야 합니다.

코드 근거  F: pages/open-account.js, public/products/open/index.html / B: AccountQueryController.java, AccountQueryService.java

# R5 예금과 적금 가입

프론트 원 요청 공개 상품 목록, 멱등 가입, 가입 목록 API와 만기 날짜·거래 상대방·오류 코드를 요청했습니다. 현재 products.js/product-join.js는 정적 상품과 가안 /api/products, /api/subscriptions 계약을 사용합니다.

백엔드 회신 상품 목록은 로그인 없이 조회할 수 있습니다. 기존 정적 상품 대신 아래 두 모의 상품을 표시해 주세요. 가입기간은 둘 다 12개월 고정이며 가입 시 첫 금액이 실제 모의 잔액에서 출금됩니다.

| 상품 ID | 계좌 종류와 금리 | 가입 금액 |
| --- | --- | --- |
| MOCK-DEPOSIT-12 | TERM_DEPOSIT / 연 3% 중도해지 연 1% | 10000.00 ~ 1000000.00 |
| MOCK-SAVINGS-12 | INSTALLMENT_SAVINGS / 연 4% 중도해지 연 1% | 매회 1000.00 ~ 1000000.00 |

GET /api/v2/savings-products → 200 [Product, ...]   (공개)
Product: productId, name, accountType, months, annualRate, earlyRate,
         minimum, maximum, termsVersion, termsText

POST /api/v2/savings  [Bearer, Idempotency-Key]
{"productId":"MOCK-DEPOSIT-12","sourceAccountId":"<UUID>",
 "amount":"10000.00","termsVersion":"MOCK-SAVINGS-2026-v1",
 "password":"<login password>","pin":"4826"}
→ 200 가입 객체  (201 아님)
GET /api/v2/savings → 200 {items:[가입 객체, ...]}
GET /api/v2/savings/{subscriptionId} → 200 가입 객체

| 현재 프론트 가정 | v6 응답과 변경 |
| --- | --- |
| type, rate, termMonths | accountType, annualRate, months는 상품 목록에 있음. annualRate "0.030000"은 3% |
| amount, createdAt, maturityDate | principal, installment, openedOn, maturityOn 사용 |
| productName, fromAccount | 가입 응답에는 없음. 이름은 productId로 상품 목록과 연결. 출금 계좌를 임의로 추정하지 않음 |
| MATURED 상태 | 가입 상태는 ACTIVE/CLOSED. 만기 도래와 해지 완료를 구분 |
| 404 PRODUCT_NOT_FOUND | 현재 백엔드는 400 PRODUCT_NOT_FOUND |

날짜는 Asia/Seoul 기준 LocalDate로 계산한 YYYY-MM-DD입니다. maturityOn은 가입일+12개월이며 일자가 없는 달은 말일로 보정됩니다. 원장 counterparty는 상대 예적금 계좌번호이고 상품명이 아닙니다. 해지 이자 표시는 SIMULATED_SAVINGS_INTEREST를 “모의 예적금 이자”로 변환해 주세요.

프론트 작업 data/products.js의 고정 상품 사용을 중단하고 서버 목록으로 선택값을 만듭니다. product-join.js에 약관·비밀번호·PIN을 추가하고 기간 선택은 서버 months로 고정합니다. subscriptions.js는 items를 읽고 productId로 상품명을 연결합니다. 상세·납입·해지는 A6을 구현합니다.

완료 기준 목록·가입·가입 내역이 서버 상품과 일치하고, 가입 멱등 재시도 시 잔액이 한 번만 바뀌어야 합니다. 금리·세금은 모의 정책임을 표시합니다.

코드 근거  F: data/products.js, pages/products.js, pages/product-join.js, pages/subscriptions.js / B: SavingsController.java, SavingsService.java

# R6 마이페이지

프론트 원 요청 내 정보 GET/PATCH, 비밀번호 변경, 접속 기록, 회원탈퇴 API를 요청했습니다. 재인증 실패는 로그아웃되지 않게 400을 제안했고, 암호 변경 시 현재 세션 유지를 제안했습니다.

백엔드 회신 내 정보·프로필·연락처 확인·비밀번호 변경을 지원합니다. 재인증 오류는 401 REAUTHENTICATION_FAILED로 구분합니다. 기존 api.js도 code=UNAUTHORIZED인 경우만 로그아웃하므로 이 구분을 유지하면 됩니다. 암호 변경 성공 시 현재 세션도 포함해 모두 폐기합니다.

| 기능 | v6 계약 | 화면 수정 |
| --- | --- | --- |
| 내 정보 | GET /api/v2/auth/me → 200 | customerId·이름·연락처·version·bankingReady 사용. phoneAssurance/emailAssurance로 모의 확인 표시. createdAt 없음 |
| 일반 프로필 | PUT /api/v2/me/profile → 200 | currentPassword, version, name, email, phone 전달. 기존 이름 변경·전화 변경/삭제 불가 |
| 휴대폰 변경 | PUT /api/v2/me/contact → 204 | PROFILE/SMS 확인 후 currentPassword와 contactGrant 전달. 완료 후 내 정보 재조회 |
| 비밀번호 변경 | PUT /api/v2/me/password → 204 | currentPassword, newPassword. 성공 후 로그인 이동 |
| 접속 기록 | 미구현 / 보류 | /mypage/login-history 준비 중 전환, 가안 API 호출 중단 |
| 회원탈퇴 | 미구현 / 보류 | /mypage/withdraw 준비 중 전환, 목의 탈퇴 성공 표시 중단 |

프로필 PUT에서는 이메일 생략/null로 기존 이메일을 지울 수 있으므로 조회한 유지 필드를 함께 보내세요. 이름이 누락된 기존 사용자만 이름을 보완할 수 있습니다. 전화번호 변경을 profile PUT으로 시도하면 CONTACT_CONFIRMATION_REQUIRED로 거부됩니다.

phoneVerified/emailVerified는 실제 확인 여부로 false이며, 모의 확인은 phoneAssurance/emailAssurance의 SIMULATED로 표시합니다. “실명 인증 완료”라고 표시하지 않습니다. bankingReady=false이면 이름·휴대폰 보완 동선으로 안내합니다.

프론트 작업 mypage-profile.js의 전화번호 즉시 PATCH를 확인 절차로 바꾸고 비밀번호 재확인 입력을 추가해 주세요. mypage-password.js의 PASSWORD_MISMATCH 분기는 REAUTHENTICATION_FAILED로 교체하고 성공 후 세션 정리를 연결합니다.

접속 기록의 Splunk 연계, 탈퇴 시 잔액/상품 제한·아이디 재사용 정책은 이번에 구현하지 않았습니다. 구현 완료로 회신하거나 프론트가 서버 정책을 대신 판단하지 않습니다.

휴대폰 변경은 R1과 같은 challenge/verify 경로에 Bearer를 붙이고 purpose=PROFILE, channel=SMS, contact=새 번호로 시작합니다. 확인 응답의 contactGrant와 currentPassword를 PUT /me/contact에 보내고, 204 후 GET /auth/me로 다시 그립니다. 미지원 기능의 후속 범위는 추가 협의 C4입니다.

완료 기준 재인증 실패는 현재 화면에 남고, 실제 세션 만료만 로그인으로 이동해야 합니다. 이름/전화 변경 우회가 없고 암호 변경 뒤 이전 토큰이 거부되어야 합니다.

코드 근거  F: mypage-profile.js, mypage-password.js, mypage-history.js, mypage-withdraw.js / B: CustomerService.java, IdentityService.java

# R7 부동산 시세

프론트 원 요청 정적 JSON과 카카오맵으로 만든 화면을 여유가 있으면 GET /api/realestate/prices?city=busan으로 옮기고 보안 시나리오용 API 로그를 남기고 싶다는 요청입니다.

백엔드 회신 v6에는 부동산 시세 API가 없습니다. 현재 코드에서 연결할 서버 기능이 없으므로 정적 시연 화면을 유지하는 작업과 API 신규 개발 여부를 나눕니다. API화와 로그 범위는 추가 협의 C4에 남겼습니다.

| 대상 | 지금 프론트에서 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| pages/realestate.js | 기존 정적 데이터 읽기 유지. 가안 /api/realestate/prices 호출을 새로 연결하지 않음 | 백엔드에 없는 API로 오류가 나지 않음 |
| 시세 표시 | “시연용 예시 데이터이며 실제 시세가 아님”을 명시 | 사용자가 실제 최신 시세로 오인하지 않음 |
| 지도 | 기존 지도 연동 설정을 확인. 지도 요청을 은행 API 호출로 취급하지 않음 | 지도 실패 시 시세 표까지 사라지지 않음 |
| 로그 설명 | 브라우저 정적 조회가 서버 접속 기록에 남는다고 설명하지 않음 | 발표 자료와 실제 로그 범위가 일치 |

## 추가 개발과 분리할 범위

선택 요청이라는 이유로 구현 완료로 회신하지 않습니다. 서버 시세 API와 Splunk 연계가 꼭 필요한지는 C4에서 결정하고, 추가 개발을 선택하면 응답 필드·데이터 출처·갱신 시점·로그 항목을 먼저 정해야 합니다. 결정 전 프론트는 위의 정적 화면 정리를 진행할 수 있습니다.

코드 근거  F: pages/realestate.js, docs/backend_request.docx 원 요청 7 / B: v6 Controller에 해당 API 없음

# R8 금액 정밀도

프론트 원 요청 A안은 정수부 13자리 제한과 서버 상한 동기화, B안은 문자열 교환입니다. 프론트는 일정상 A안을 제안했으며 현재 parseAmount는 Number를 반환합니다.

백엔드 회신 B안인 십진 문자열 교환을 적용합니다. v2 이체·한도·예적금 입력과 계좌/거래 응답의 금액을 문자열로 처리해 주세요. 프론트의 13자리 제한을 서버 거래 상한으로 채택하지 않습니다. 업무 한도는 별도 적용됩니다.

| 처리 지점 | 현재 코드 | 수정 요청 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | parseAmount → Number(text) | 정규화한 "10000.00" 문자열 반환 |
| 요청 | 숫자 amount | 문자열 amount / 지수·부호·콤마 제거 규칙 검증 |
| 표시 | Intl.NumberFormat에 금액 직접 전달 | 원문 금액의 정수부/소수부를 문자열로 표시 |
| 비교 | amount < minimum / Math.abs | 십진 라이브러리 또는 최소 단위 BigInt로 비교 |
| 거래 방향 | amount > 0 | direction=DEPOSIT/WITHDRAWAL 사용 |
| 잔액 갱신 | 서버 재조회 | 유지. 화면 계산으로 잔액 확정 금지 |

금액 형식은 정수부 최대 17자리·소수부 최대 2자리이며 예적금에는 상품별 범위가 더 작게 적용됩니다. BigInt는 JSON에 직접 넣지 말고 문자열로 직렬화하세요. 금액과 관계없는 날짜·회차·version까지 문자열로 바꿀 필요는 없습니다.

모의 입금 POST /api/v2/demo/deposits는 기존 BigDecimal DTO를 사용하여 숫자도 허용하는 예외입니다. 프론트에서는 이 요청도 금액 문자열로 전송할 수 있습니다. 모든 v2 금액 입력이 서버에서 숫자 JSON을 거절한다고 가정하지 마세요.

완료 기준 "99999999999999999.99" 표시와 소수 두 자리 비교에서 반올림이 없어야 합니다. 이 값의 거래 허용 여부는 계좌 잔액 상한·이체한도·상품한도로 따로 검사합니다.

코드 근거  F: validate.js, format.js, pages/product-join.js, pages/realestate.js / B: MoneyStringDeserializer.java, QueryDtos.java, DepositRequest.java

# A1 기존 호출과 v6 호출 매핑

api.js의 가안 경로를 아래 계약으로 교체합니다. /api를 /api/v2로 치환하는 것만으로는 본문과 응답이 맞지 않습니다. accountId와 number를 분리하고 API의 인증 여부도 개별 지정해 주세요.

| 현재 프론트 호출 | v6 호출과 주요 차이 |
| --- | --- |
| POST /api/auth/register | POST /api/v2/auth/register / 확인 권한·약관·멱등키 |
| POST /api/auth/login | POST /api/v2/auth/login / 200 {token, tokenType, expiresIn} |
| POST /api/auth/find-id | POST /api/v2/recovery/verifications / purpose=USERNAME |
| POST /api/auth/password-reset/verify | POST /api/v2/recovery/verifications / purpose=PASSWORD |
| POST /api/auth/password-reset | POST /api/v2/recovery/password / 204 |
| GET /api/me | GET /api/v2/auth/me / createdAt 없음 |
| PATCH /api/me | PUT /api/v2/me/profile 및 /me/contact로 분리 |
| POST /api/me/password | PUT /api/v2/me/password / 성공 후 재로그인 |
| GET /api/accounts | GET /api/v2/accounts / 배열 대신 {items} |
| POST /api/accounts | POST /api/v2/accounts / PIN·약관·멱등키 |
| GET /api/accounts/{number}/balance | GET /api/v2/accounts/{accountId} / 전체 상세 응답 |
| GET /api/accounts/{number}/transactions | GET /api/v2/accounts/{accountId}/transactions / {items, nextCursor, hasNext, from, to} |
| POST /api/transfers | v2 preview → step-up → execute로 교체 |
| POST /api/deposits | POST /api/v2/demo/deposits / demo 프로필 전용 |
| GET /api/products?type=... | GET /api/v2/savings-products / 반환 배열을 accountType으로 분류 |
| POST /api/products/{id}/subscriptions | POST /api/v2/savings / productId는 본문 |
| GET /api/subscriptions | GET /api/v2/savings / {items} |
| GET /health | 유지 / 연결 확인용이며 업무 계약 검증은 아님 |

공개 호출: 약관, 가입, 로그인, REGISTER 확인, 복구, 예적금 상품 목록. PROFILE 확인은 같은 연락처 경로를 사용하지만 로그인 토큰이 필요합니다. 수신함은 별도의 개발자 키로 제한됩니다.

구 API는 차단됩니다. 구 경로에 대한 익명 401이나 인증 사용자 403은 아직 구현되지 않은 기능의 정상 응답으로 처리하지 말고 경로 전환 누락을 확인해 주세요.

코드 근거  F: api.js / B: 각 Controller, SecurityConfig.java

# A2 로그인 세션과 잠금

현재 session.js는 발급 시 expiresIn=8시간만 저장하고 브라우저 토큰만 삭제합니다. v6는 서버 유휴 만료와 로그아웃을 제공하므로 layout.js의 공통 로그인 표시와 함께 수정해 주세요.

| 상황 | 서버 정책 | 프론트 동작 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 실패 | 1~2회 401 LOGIN_FAILED, 3회째 423 LOGIN_LOCKED | 입력 오류/잠금을 구분. 잠금 해제 화면 제공 |
| 로그인 잠금 | 정답을 넣어도 자동 해제 안 됨 | 복구 증명 → LOGIN_UNLOCK 권한으로 해제 |
| 유휴 만료 | 인증 활동이 10분 없으면 만료 | 서버 idleExpiresAt 기준 표시. 클라이언트만 연장 금지 |
| 세션 상태 조회 | GET /api/v2/auth/session | 200 {idleExpiresAt, absoluteExpiresAt, idleTimeoutSeconds} |
| 연장 | POST /api/v2/auth/session/extend | 유효한 세션만 연장. 만료 후에는 재로그인 |
| 절대 만료 | 발급 후 최대 8시간 | 연장 버튼으로 절대 만료를 넘기지 못함 |
| 로그아웃 | POST /api/v2/auth/logout → 204 | 서버 폐기 요청 후 로컬 세션 정리 |
| 암호 변경·복구·PIN 재설정 | 현재 토큰 포함 모든 세션 폐기 | 성공 후 다른 업무 요청 없이 재로그인 안내 |

GET session 상태 조회만으로는 활동 시간이 갱신되지 않습니다. 다른 인증 API의 자동 폴링은 활동으로 처리되므로 남은 시간 표시를 위해 계좌 조회를 반복하지 마세요. 탭 복귀 때도 상태를 재확인합니다.

## 401을 모두 로그아웃으로 처리하지 않기

UNAUTHORIZED               → 토큰 정리 후 로그인
REAUTHENTICATION_FAILED     → 세션 유지, 현재 비밀번호 재입력
LOGIN_FAILED               → 로그인 폼 오류
LOGIN_LOCKED (423)          → 로그인 잠금 해제 안내
PIN_INVALID (403)           → 계좌 PIN 재입력
PIN_LOCKED (423)            → 계좌 PIN 재설정 안내
RATE_LIMITED (429)          → 추가 요청 억제, 잠시 후 다시 시도

로그아웃 응답이 유실되면 로컬 토큰은 지울 수 있지만 서버 폐기 성공이 확인되지 않았음을 구분합니다. 재인증 실패를 로그아웃으로 잘못 처리하지 않도록 현재 api.js의 code 기준 분기를 유지해 주세요.

완료 기준 10분 유휴 만료, 유효 세션 연장, 만료 세션 연장 거부, 재인증 실패 시 화면 유지, 서버 로그아웃 후 토큰 재사용 거부를 확인합니다.

코드 근거  F: session.js, layout.js, pages/login.js, ui.js / B: SessionController.java, SessionService.java, BankService.java

# A3 즉시이체와 결과 조회

현재 transfer.js는 화면 확인 직후 구 단일 이체 API를 호출합니다. v6는 서버 확인 건과 승인 권한을 받은 후 실행합니다. 확인 화면에는 사용자가 입력한 값을 다시 그리지 말고 서버 preview 응답을 표시해 주세요.

| 단계 | API | 요청과 결과 |
| --- | --- | --- |
| 수취인 조회 | POST /api/v2/transfers/receiver-validation | bankCode:"LOCAL", accountNumber → receiverName, maskedAccountNumber, nameVerified:false |
| 거래 확인 | POST /api/v2/transfers/previews | fromAccountId, bankCode, toAccountNumber, amount, memo → 201 previewId, details, amount, fee, currency, expiresAt |
| 본인 재확인 | POST /api/v2/auth/step-up | purpose:"TRANSFER", targetId:previewId, password, pin → actionToken, expiresAt |
| 거래 실행 | POST /api/v2/transfers | Idempotency-Key + previewId, actionToken → 200 이체 결과 |
| 결과 조회 | GET /api/v2/transfers/{transferId} | 서버가 반환한 이체 ID로 본인 결과 조회 |
| 결과 목록 | GET /api/v2/transfers | from, to, size, cursor → {items, nextCursor, hasNext, from, to} |

POST /api/v2/transfers/previews
{"fromAccountId":"<UUID>","bankCode":"LOCAL",
 "toAccountNumber":"2000000000000002",
 "amount":"1000.00","memo":"회비"}

POST /api/v2/auth/step-up
{"purpose":"TRANSFER","targetId":"<previewId>",
 "password":"<password>","pin":"4826"}

POST /api/v2/transfers  [Idempotency-Key]
{"previewId":"<UUID>","actionToken":"<token>"}

preview는 5분 유효하고 이체 actionToken도 해당 preview 만료 시각을 따릅니다. 확인만으로 잔액을 예약하지 않습니다. 실행 시 잔액·한도·출금 등록·PIN 잠금 상태를 다시 검사합니다. 입력을 수정하면 새 preview와 승인 권한이 필요합니다.

이체 결과는 transferId, status:"completed", previewId, details, amount, fee, currency, balanceAfter, createdAt입니다. 수취인 이름은 가려진 모의 표시이며 nameVerified=false이므로 “실명 확인 완료”로 표시하지 않습니다. 은행 선택은 LOCAL만 허용합니다.

프론트 작업 이체 확인 단계에 로그인 비밀번호·계좌 PIN을 추가하고 /transfer/result를 준비 중에서 실제 결과 목록/상세 화면으로 전환해 주세요. 입출금 거래내역의 모든 transferId를 이체결과 API로 보내면 안 됩니다. 예적금·모의 입금 원장의 ID도 존재합니다.

완료 기준 승인 권한 없이 이체되지 않고, 입력 변경·권한 만료·계좌 보안 변경이 올바르게 처리되며, 동일 키 재전송은 한 번만 출금되어야 합니다.

코드 근거  F: pages/transfer.js, site/sitemap.mjs / B: TransferController.java, TransferDtos.java, TransferService.java

# A4 계좌 목록과 거래내역

현재 accounts.js는 모든 계좌를 “입출금”으로 표시하고 모든 계좌에 입금·이체 버튼을 만듭니다. v6 목록에는 예금·적금·해지 계좌가 포함될 수 있으므로 종류와 상태에 따라 표시를 나누어 주세요.

| 응답 필드 | 화면 처리 |
| --- | --- |
| accountId / number | UUID는 조회·설정 요청 식별자, number는 표시용 계좌번호. 받는 계좌와 모의 입금은 번호 사용 |
| accountName / accountType | 서버 상품명을 표시. CHECKING / TERM_DEPOSIT / INSTALLMENT_SAVINGS 구분 |
| status | ACTIVE / CLOSED 표시. 해지 계좌를 정상 거래 대상으로 노출하지 않음 |
| balance / availableBalance | 두 값의 의미 구분. availableBalance도 일일 한도 등을 모두 반영한 최종 허용액은 아님 |
| preferences | alias, hidden, order, debitEnabled, pinConfigured, pinLocked, pinLockedUntil, version |
| openedAt | 시간대가 있는 시각으로 표시 |

출금 계좌 선택은 ACTIVE/CHECKING을 기본으로 필터링하고 출금 등록·PIN 설정·잠금 상태를 확인합니다. 예적금 계좌에는 일반 송금/모의 현금 입금 대신 해당 상품 상세·해지 동선을 제공해 주세요. 화면 필터는 사용자 편의이고 최종 거래 허용은 서버가 판단합니다.

## 거래내역 필터와 페이지 이어 보기

GET /api/v2/accounts/{accountId}/transactions
  ?from=2026-09-01&to=2026-10-02&type=ALL&size=20
→ {items:[{entryId, transferId, counterparty, amount, direction,
           balanceAfter, createdAt}],
   nextCursor, hasNext, from, to}

type은 ALL/DEPOSIT/WITHDRAWAL, size는 1~100, 조회 범위는 최대 1년입니다. 생략 시 한국 날짜 기준 종료일과 그 1개월 전부터 조회합니다. 다음 페이지는 반환된 from/to와 같은 필터·nextCursor를 사용합니다. 커서를 직접 해석·수정하지 않고 필터 변경 시 폐기합니다.

direction으로 입출금 색상/부호를 정하고 balanceAfter를 거래 후 잔액으로 표시합니다. 이체 송신 결과 목록과 일반 거래내역을 구분해 주세요. 기존 ui.js의 number 기반 링크는 accountId로 바꾸거나 서버 목록에서 UUID로 변환하는 한 가지 규칙으로 통일합니다.

## 숨김 계좌 관리

일반 목록은 숨김 계좌가 제외됩니다. GET /api/v2/accounts?includeHidden=true로 관리 목록을 만들고 숨김 해제 동선을 제공해 주세요. 숨김은 표시 옵션이며 계좌 권한을 바꾸거나 별도 비밀번호를 요구하는 기능이 아닙니다.

완료 기준 예적금/해지 계좌에 잘못된 거래 버튼이 없고, UUID 전환·기간 필터·다음 페이지·숨김 복원·거래 후 잔액이 모두 동작해야 합니다.

코드 근거  F: pages/accounts.js, pages/transactions.js, ui.js / B: QueryDtos.java, AccountQueryService.java

# A5 계좌 설정과 이체한도

아래는 백엔드에 있으나 제출된 프론트에서 실제 호출 화면이 없는 추가 구현입니다. 계좌 상세의 “관리”와 이체 메뉴에 연결해 주세요. 최종 연동 범위에 포함되는 P1 작업입니다.

| 기능 | API와 본문 | 필요 동작 |
| --- | --- | --- |
| 별명·숨김·정렬 | GET/PATCH /api/v2/accounts/{id}/preferences {version, alias?, hidden?, order?} | 별명 최대 50자, null로 삭제. order 0~9999. 최신 version 사용 |
| 출금 등록 | PUT /api/v2/accounts/{id}/debit-setting {changes:{version,enabled},actionToken} | DEBIT_SETTING 단계 인증 후 같은 changes 전달 |
| 일반 PIN 변경 | PUT /api/v2/accounts/{id}/pin {changes:{version,newPin},actionToken,currentPin} | ACCOUNT_PIN 단계 인증. 기존 PIN 확인 필요 |
| PIN 분실·잠금 | POST /api/v2/accounts/{id}/pin/reset {currentPassword,newPin,contactGrant 또는 recoveryCode} | 현재 등록 전화번호 PROFILE/SMS 권한 또는 복구 코드 중 하나. 성공 204 후 재로그인 |
| 한도 조회·감액 | GET/PUT /api/v2/me/transfer-limits {changes:{version,perTransfer,daily},actionToken} | TRANSFER_LIMITS 단계 인증. 증액 불가 |
| 자주 쓰는 수취 계좌 | GET/POST /api/v2/beneficiaries POST {bankCode:"LOCAL",accountNumber,alias} | 목록 {items}. POST 성공 201 |
| 수취 계좌 수정·삭제 | PATCH /api/v2/beneficiaries/{id} {version,alias} DELETE .../{id}?version=<number> | 삭제 성공 204. 최신 version 전달 |

POST /api/v2/auth/step-up
{"purpose":"ACCOUNT_PIN","targetId":"<accountId>",
 "password":"<password>","changes":{"version":0,"newPin":"7391"}}
→ {actionToken, expiresAt, authenticationMethod}
PUT /api/v2/accounts/{accountId}/pin
{"changes":{"version":0,"newPin":"7391"},
 "actionToken":"<token>","currentPin":"4826"}

설정 승인 권한은 목적·대상·changes에 묶이며 5분 유효합니다. 한도 targetId에는 계좌 ID가 아니라 customerId를 사용합니다. 기본 한도는 1회 100만원/1일 500만원이고 일일 사용량은 이체·예적금 가입/납입에 공유됩니다.

PIN은 4회 오류 후 pinLocked=true, pinLockedUntil=null입니다. 시간제 해제 카운트다운을 만들지 마세요. 전화번호에 포함된 4자리도 새 PIN으로 거부됩니다. 기존 PIN 미설정 계좌의 최초 설정은 현재 PIN 없이 가능하지만 비밀번호 단계 인증은 필요합니다.

완료 기준 version 충돌 시 재조회하고, 승인 후 바뀐 changes나 다른 대상에 토큰을 재사용할 수 없어야 합니다. 잠긴 PIN의 일반 변경 대신 분실 재설정 절차를 제공합니다.

코드 근거  B: AccountManagementController.java, AccountManagementDtos.java, AccountManagementService.java, BeneficiaryService.java, IdentityService.java

# A5 보완 설정 승인과 추가 화면

v4에는 아래 관리 화면이 없었습니다. 새 화면의 파일명과 URL은 프론트 구조에 맞춰 정하되 다음 진입점과 동작을 제공해 주세요. 표의 화면명은 새 구현 제안이며 백엔드 URL이 아닙니다.

| 화면과 진입점 | 구현할 내용 | 성공 후 동작 |
| --- | --- | --- |
| 계좌 목록의 관리 버튼 | 별명·숨김·정렬·출금 등록·PIN 변경/재설정 | 계좌 상세와 preferences 재조회 |
| 숨김 계좌 관리 | includeHidden=true 목록에서 숨김 해제 | 일반 목록 재조회 |
| /transfer/limit 기존 stub | 현재 1회/일일 한도, 사용량, 남은 한도 표시 및 감액 | 서버 최신 한도 표시 |
| 이체의 자주 쓰는 계좌 | beneficiaries 목록·등록·별명 수정·삭제, 선택 시 수취 번호 채움 | receiver-validation으로 다시 확인 |
| PIN 재설정 | 현재 암호 + 새 PIN + 복구 코드 또는 현재 전화번호 확인 권한 | 204 후 세션 정리와 재로그인 |

## 출금 등록 예시

POST /api/v2/auth/step-up  [Bearer]
{"purpose":"DEBIT_SETTING","targetId":"<accountId>",
 "password":"<password>","changes":{"version":2,"enabled":true}}
→ 200 {actionToken, expiresAt, authenticationMethod}
PUT /api/v2/accounts/{accountId}/debit-setting
{"changes":{"version":2,"enabled":true},"actionToken":"<token>"}
→ 200 최신 preferences

## 이체한도 감액 예시

GET /api/v2/me/transfer-limits
→ {customerId,perTransfer,daily,usedToday,remainingDaily,date,version}
POST /api/v2/auth/step-up
{"purpose":"TRANSFER_LIMITS","targetId":"<customerId>",
 "password":"<password>",
 "changes":{"version":0,"perTransfer":"500000.00","daily":"1000000.00"}}
PUT /api/v2/me/transfer-limits
{"changes":{"version":0,"perTransfer":"500000.00","daily":"1000000.00"},
 "actionToken":"<returned token>"}
→ 200 최신 한도 객체

한 번 승인한 changes를 그대로 적용합니다. 값 수정·버전 충돌 뒤에는 재조회와 재승인이 필요합니다. PIN 일반 변경과 분실 재설정은 별도 절차입니다. 수취 계좌 별명은 최대 50자, 등록은 최대 100개이며 LOCAL만 지원합니다.

# A6 예적금 상세 납입과 해지

## 가입 객체의 실제 필드

{subscriptionId, productId, accountId, accountNumber, status,
 principal, installment, openedOn, maturityOn, closedOn, version,
 annualRate, earlyRate, termsVersion, simulation,
 payments:[{period, paidOn, amount}]}

principal은 해당 예적금 계좌의 현재 잔액입니다. 해지하면 0.00이므로 최초 가입 원금으로 고정 표시하지 마세요. 납입 이력은 payments를 사용합니다. installment는 적금 정액 납입액이며 예금에도 가입 금액이 들어갑니다.

## 추가 구현 1 적금 수동 납입

POST /api/v2/savings/{subscriptionId}/payments
[Bearer, Idempotency-Key]
{"sourceAccountId":"<CHECKING UUID>","version":0,
 "password":"<password>","pin":"4826"}
→ 200 최신 가입 객체

amount를 임의로 입력받지 않고 가입한 installment를 표시합니다. 가입일을 기준으로 월별 구간당 1회 납입하며 가입 시 첫 회차가 처리됩니다. 누락 회차 소급 납입은 지원하지 않고 만기 이후 납입도 거부됩니다. 자동이체를 추가하지 않습니다.

## 추가 구현 2 해지 견적과 실행

GET /api/v2/savings/{id}/closure-quote?targetAccountId=<UUID>
→ 200 {subscriptionId, targetAccountId, version, quoteDate,
        principal, interest, tax, total, closureType,
        simulation, quoteToken}

POST /api/v2/savings/{id}/closure  [Bearer, Idempotency-Key]
{"targetAccountId":"<UUID>","version":0,
 "quoteDate":"<server date>","quoteToken":"<server token>",
 "password":"<password>"}
→ 200 견적 필드 + status:"CLOSED", 새 version  (quoteToken 제외)

본인 ACTIVE/CHECKING 수취 계좌를 선택하고 서버 견적의 원금·이자·세금·합계·EARLY/MATURE를 보여 주세요. 해지는 현재 로그인 비밀번호를 요구하며 가입/납입과 달리 PIN 필드는 없습니다. 금리·이자를 브라우저에서 재계산해 확정하지 않습니다.

QUOTE_STALE 또는 VERSION_CONFLICT이면 상세/견적을 다시 조회하고 사용자에게 바뀐 결과를 재확인받습니다. 날짜가 바뀌거나 납입으로 버전이 달라지면 예전 견적을 재사용할 수 없습니다. 만기 도래만으로 자동 해지되지는 않습니다.

완료 기준 납입 중복·기간 종료·이미 해지된 계약을 구분하고, 해지 응답 유실 뒤 동일 키 재시도에도 원금/이자가 중복 지급되지 않아야 합니다. 납입·해지 후 가입 상세와 관련 계좌 잔액/원장을 재조회합니다.

코드 근거  F: subscriptions.js는 현재 목록만 구현 / B: SavingsController.java, SavingsService.java, Stage6ProductsIntegrationTest.java

# A7 계정 복구와 로그인 잠금 해제

## 프론트에서 사용할 요청 예시

POST /api/v2/recovery/verifications
{"purpose":"PASSWORD","method":"ACCOUNT","name":"김시연",
 "accountNumber":"2000000000000001","pin":"4826"}
→ 200 {resetToken, expiresAt, purpose}

POST /api/v2/recovery/password
{"resetToken":"<token>","newPassword":"<new password>"}
→ 204

POST /api/v2/recovery/login-unlock
{"resetToken":"<LOGIN_UNLOCK token>"} → 204

아이디 조회는 purpose=USERNAME으로 바꿉니다. 로그인 3회 오류로 잠긴 경우 purpose=LOGIN_UNLOCK으로 별도 권한을 받아야 합니다. PASSWORD 권한을 잠금 해제 API에 재사용할 수 없습니다.

POST /api/v2/recovery/verifications
{"purpose":"PASSWORD","method":"RECOVERY_CODE",
 "recoveryCode":"<previously issued code>"}

복구 코드 경로에는 name·accountNumber·pin을 함께 보내지 않습니다. 코드 자체도 검증 시 한 번 소비됩니다. 검증 응답이 유실되면 같은 코드 재전송으로 권한을 재발급받을 수 없으므로 복구 증명 요청은 자동 재시도 대상에서 제외합니다.

계좌가 없거나 PIN도 잠겼고 복구 코드도 없는 사용자는 현재 모의 구현에서 자가 복구할 수 없습니다. 없는 영업점·관리자 복구 기능으로 이동하는 버튼을 만들지 말고 지원 범위를 안내해 주세요. 정상 로그인 후 복구 코드 발급 화면을 제공해 대비합니다.

코드 근거  B: RecoveryService.java, IdentityService.java / 신규 화면: 로그인 잠금 해제, 복구 코드 발급·잔여 개수

# A7 보완 복구 코드와 동의 내역

## 복구 코드 발급과 보관 화면

POST /api/v2/me/recovery-codes  [Bearer]
{"currentPassword":"<password>"}
→ 200 {codes:["<code>", ...], oneTimeDisplay:true}
GET /api/v2/me/recovery-codes → 200 {remaining}
GET /api/v2/me/terms → 200 {items:[...]}

복구 코드는 한 번에 5개 발급되고 재발급 시 예전 코드는 폐기됩니다. 원문은 발급 응답에서 한 번만 보여 주고 사용자가 별도로 보관하도록 안내합니다. 현재 비밀번호가 필요하며 URL·로그·브라우저 영구 저장소에 남기지 않습니다. 변경/복구/PIN 재설정으로 코드가 폐기될 수 있으므로 다시 로그인한 뒤 잔여 개수를 확인합니다.

내 약관 동의 조회는 가입 시 기록된 항목을 표시합니다. 예금·적금 동의 버전은 가입 객체의 termsVersion, 입출금 개설 약관은 서버 저장 기록으로 관리됩니다. 세 동의 내역을 같은 API에서 모두 반환한다고 가정하지 않습니다.

## 프론트 구현 순서

| 순서 | 동작 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 1 마이페이지 진입 | 복구 코드 잔여 개수 GET으로 조회 | 코드 원문 목록을 조회하는 API가 아님 |
| 2 발급 또는 재발급 | 현재 비밀번호 입력 후 POST 실행 | 재발급하면 이전 코드가 폐기됨을 먼저 안내 |
| 3 발급 결과 | 5개 코드를 한 번 표시하고 별도 보관 안내 | 로그·URL·localStorage/sessionStorage에 저장 금지 |
| 4 다음 방문 | 다시 GET remaining만 표시 | 지난 원문을 복원하는 버튼 만들지 않음 |
| 5 약관 동의 내역 | GET /api/v2/me/terms의 items 표시 | 상품 동의 내역 전체가 함께 온다고 가정하지 않음 |

로그인 화면의 잠금 안내에는 A7의 LOGIN_UNLOCK 절차를 연결합니다. 복구 코드가 없거나 계좌 증명을 못 하는 사용자의 미지원 안내 문구·시연 대응은 C3에서 별도로 정합니다. 기존 프론트의 이름/전화번호 조회로 돌아가거나 임의로 잠금을 해제하지 않습니다.

코드 근거  B: IdentityController.java, IdentityService.java, RecoveryController.java

# A8 멱등 재시도와 결과 불명 처리

현재 IdempotentTx는 같은 키/본문 재시도를 지원하므로 구조를 유지합니다. 다만 auth=true가 고정되어 공개 회원가입에 사용할 수 없고, transfer.js/product-join.js는 결과 불명 뒤에도 finally에서 수정 버튼을 다시 활성화합니다.

## 공통 요청 계층 수정

가입·계좌 개설·모의 입금·이체 실행·예적금 가입/납입/해지에 UUID 멱등키를 적용합니다. 공개 가입을 위해 auth 선택을 지원하고 201/200/204 성공을 각 API 계약에 맞춰 처리해 주세요. 429는 반복 전송하지 말고 대기 안내를 표시합니다.

결과 불명 상태에서는 확인 화면과 요청 객체를 유지하고 새 키 생성·수정·뒤로 이동을 막거나 명확한 이탈 경고를 제공합니다. 민감한 요청 본문을 localStorage/sessionStorage에 영구 저장해 복구하지 마세요. 새로고침으로 메모리 상태를 잃었다면 먼저 서버 내역을 확인하고 무조건 새 거래를 보내지 않습니다.

api.js의 멱등키 오류 console.error는 현재 body 전체를 출력합니다. 비밀번호·PIN·복구 코드·승인 토큰이 포함될 수 있으므로 본문 로그를 제거해 주세요. 성공한 거래 뒤 잔액 조회 오류는 거래 실패로 바꾸지 않습니다.

복구 증명·암호 재설정·연락처 적용·설정 변경은 거래 멱등 API와 구분합니다. 특히 복구 코드와 일회용 확인 권한은 소비될 수 있으므로 공통 자동 POST 재시도를 일괄 적용하면 안 됩니다.

완료 기준 commit-then-502 상황에서 동일 키로 결과를 회수하고 잔액/계약이 한 번만 변경되는지 확인합니다. 불명 상태에서 새 키를 발급하는 경로가 없어야 합니다.

코드 근거  F: api.js의 IdempotentTx, pages/transfer.js, pages/product-join.js / B: 각 멱등 처리 서비스

# A9 공통 오류 처리

오류 형식은 {code, message, field?}를 유지합니다. 상태코드만 보지 말고 code로 분기하며, 필드가 없거나 화면 입력명과 다르면 폼 오류로 표시합니다. 아래는 연동 시 필요한 주요 코드입니다.

| HTTP와 code | 발생 위치 | 프론트 처리 |
| --- | --- | --- |
| 400 INVALID_INPUT | 입력·JSON·필수 헤더 | field가 있으면 해당 입력, 아니면 폼 안내 |
| 400 WEAK_CREDENTIAL | 새 비밀번호·PIN | 규칙 안내. field=password를 새 암호 입력에 매핑할 수도 있음 |
| 409 DUPLICATE_USERNAME | 가입 | 아이디 입력 오류 |
| 409 TERMS_VERSION_REQUIRED | 가입·입출금 개설 | 약관 재조회 후 동의 |
| 409 TERMS_VERSION_MISMATCH | 예적금 가입 | 상품 약관 재조회 후 동의 |
| 403 CONTACT_GRANT_INVALID / PHONE_CONFIRMATION_REQUIRED | 가입·연락처 | 목적에 맞는 SMS 확인부터 다시 수행 |
| 400 CODE_INVALID / CHALLENGE_LOCKED / CHALLENGE_INVALID | 연락처 번호 확인 | 오류 재입력 또는 인증 요청 재발급 |
| 503 DELIVERY_DISABLED | 연락처 요청 | 환경 설정 안내. 가입 확인 절차 우회 금지 |
| 400 RECOVERY_INVALID | 계정 복구 | 증명 또는 권한 단계 재시작 |
| 401 UNAUTHORIZED / REAUTHENTICATION_FAILED / LOGIN_FAILED | 인증·비밀번호 | A2 분기 적용. 전부 로그아웃하지 않음 |
| 423 LOGIN_LOCKED / PIN_LOCKED | 로그인·계좌 PIN | 각각 로그인 잠금 해제 / PIN 재설정 |
| 403 PIN_INVALID / ACCOUNT_PIN_REQUIRED | 계좌 PIN | 재입력 / PIN 입력 또는 최초 설정 |
| 403 BANKING_SETUP_REQUIRED | 계좌 개설·거래 | 이름·휴대폰 보완 화면 안내 |
| 429 RATE_LIMITED | 요청 제한 | 자동 반복 중단, 재시도 대기 안내 |
| 409 PROFILE_VERSION_CONFLICT / VERSION_CONFLICT | 정보·설정·예적금 | 최신 데이터 재조회·다시 확인 |
| 403 CONTACT_CONFIRMATION_REQUIRED / 409 IDENTITY_CHANGE_NOT_ALLOWED | 프로필 | 연락처 확인 경로 / 이름 변경 제한 안내 |
| 409 PREVIEW_EXPIRED / PREVIEW_ALREADY_USED | 이체 | 새 확인 건 또는 기존 이체 결과 확인 |
| 403 ACTION_TOKEN_INVALID | 이체·설정 | 확인 건/변경 내용을 다시 승인 |
| 409 INSUFFICIENT_BALANCE / DEBIT_DISABLED | 출금 | 잔액 재조회 / 출금 등록 안내 |
| 409 PER_TRANSFER_LIMIT_EXCEEDED / DAILY_LIMIT_EXCEEDED | 출금 한도 | 현재 한도·사용량 재조회 |

코드 근거  B: ApiErrors.java 및 각 Service. 다음 장의 상품·멱등 오류를 함께 적용합니다.

# A10 상품 오류와 파일별 작업 순서

| HTTP와 code | 프론트 처리 |
| --- | --- |
| 400 PRODUCT_NOT_FOUND / 404 SAVINGS_NOT_FOUND | 상품 목록 재조회 / 본인 가입내역에서 재선택 |
| 409 PRODUCT_AMOUNT_INVALID | 상품 최소/최대 금액 안내 |
| 409 PRODUCT_ACCOUNT_RESTRICTED / ACCOUNT_UNAVAILABLE | ACTIVE/CHECKING 등 거래 가능한 계좌 재선택 |
| 409 PAYMENT_NOT_SUPPORTED / PAYMENT_PERIOD_CLOSED / PERIOD_ALREADY_PAID | 예금 납입 버튼 제거 / 납입 기간·이력 재조회 |
| 409 SAVINGS_CLOSED / QUOTE_STALE | 가입 상태·해지 견적 재조회 |
| 400 IDEMPOTENCY_KEY_INVALID / INVALID_IDEMPOTENCY_KEY | 두 코드 모두 UUID 헤더 처리 오류. 본문 로그 금지 |
| 409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT | 다른 거래와 키 공유 여부 확인. 임의 새 키 재전송 금지 |
| 409 BALANCE_LIMIT_EXCEEDED | 수취 계좌 잔액 상한 안내 |
| 404 ACCOUNT_NOT_FOUND / TRANSFER_NOT_FOUND | 없거나 타인 소유인 정보의 공통 안내 |
| 5xx 또는 응답 해석 실패 | 멱등 거래는 결과 불명으로 분리 |

## 실제 수정 파일과 우선순위

| 우선순위 | 대상 파일 | 작업 묶음 |
| --- | --- | --- |
| P0 | api.js, validate.js, format.js, ui.js | v2 경로·금액·UUID·멱등·오류·비밀값 로그 |
| P0 | session.js, layout.js, pages/login.js | 서버 로그아웃·10분 세션·잠금 해제 |
| P0 | pages/join.js, find-id.js, find-pw.js와 대응 HTML | 필수 휴대폰 확인·약관·계좌 증명·2단계 복구 |
| P0 | pages/open-account.js, accounts.js, transactions.js | 개설 본문·items·UUID·계좌 종류·조회 필터 |
| P0 | pages/transfer.js, deposit-sim.js | 단계형 이체·새 모의 입금 경로·불명 결과 |
| P0 | data/products.js, pages/products.js, product-join.js, subscriptions.js | 서버 상품·가입 계약 교체·만기/상태/금리 |
| P1 | pages/mypage-profile.js, mypage-password.js | 연락처 확인·재인증·암호 변경 후 재로그인 |
| P1 | 신규 계좌 관리·복구 코드·이체결과·예적금 상세 화면 | A5 관리 기능과 납입/해지·결과 조회 |
| 공통 | mock/mock.js, site/sitemap.mjs, routes.js, README.md | 목 계약 동기화·준비 중/실제 화면 구분·실행 안내 |

P0 공통 계층 → 가입/복구/조회 → 거래 → P1 화면 순으로 작업해 주세요. 해당 pages/*.js와 연결된 HTML 입력·결과 행도 함께 바꿉니다. 표의 파일명은 public/assets/js 아래를 기준으로 합니다.

# A11 프론트 연동 완료 확인표

백엔드 v6는 H2 및 H2 PostgreSQL 호환/Flyway 환경에서 73개 테스트와 JAR 빌드를 통과했습니다. 아래 표는 앞으로 프론트와 함께 수행할 검수 항목이며 아직 브라우저 E2E 완료를 뜻하지 않습니다.

| 확인 대상 | 검수 시나리오 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 가입 | 번호 미확인·만료·잘못된 약관·동일 키 재전송 | 미확인 가입 차단, 정상 가입 1건 |
| 아이디 찾기 | 계좌 증명 성공·불일치·PIN 오류 | 전체 아이디 표시, 가입일 가공 없음 |
| 비밀번호 복구 | 5분 만료·재사용·다른 목적 권한 | 권한 거부, 성공 후 이전 세션 무효 |
| 로그인 | 3회 실패 후 정답 입력·잠금 해제 | 잠금 유지, 증명 후에만 로그인 가능 |
| 세션 | 10분 유휴·조회 폴링·연장·로그아웃 | 만료 권한 부활 없음, 서버 폐기 확인 |
| 재인증 | 잘못된 현재 비밀번호 입력 | 세션 유지, 해당 입력 오류 안내 |
| PIN | 4회 오류·시간 경과·재설정 | 자동 해제 없음, 증명 후 새 PIN 사용 |
| 개설 | 중복 클릭·응답 유실·별명 후속 저장 실패 | 계좌 1개, 개설과 별명 결과 분리 |
| 조회 | 예적금/해지/숨김 계좌·UUID·기간/커서 | 종류별 화면, 필터 변경 시 커서 초기화 |
| 이체 | 승인 누락·만료·한도·부족 잔액 | 서버 거절을 올바른 화면에서 안내 |
| 거래 재시도 | commit-then-502 후 같은 키 재전송 | 출금 1회, 결과 불명 중 입력 수정 차단 |
| 금액 | 큰 문자열·0.01·소수 초과·지수 표기 | 반올림/Number 변환 없는 표시·검증 |
| 예적금 가입 | 서버 상품 선택·PIN·멱등 재전송 | 가입 1건과 출금 1회 |
| 납입과 해지 | 회차 중복·오래된 견적·해지 중복 | 이력/잔액 일치, 중복 지급 없음 |
| 미지원 기능 | 접속 기록·탈퇴·제외 금융 메뉴 | 준비 중, 없는 API 호출·성공 표시 없음 |
| 목과 실제 서버 | 동일 시나리오를 양쪽 모드에서 실행 | 요청·응답·오류 계약 동일, 실서버 별도 확인 |

## 빌드와 동작 검수

프론트 npm run build와 npm run check를 실행해 사이트맵 생성 결과까지 확인합니다. 현재 stub 파일은 직접 수정하지 말고 site/sitemap.mjs와 templates 규칙을 따릅니다. live 화면의 자동 layout 구간도 직접 덮어쓰지 않습니다.

목 서버는 숫자 계산·가안 복구·구 계좌번호·기존 데모 암호를 사용하므로 함께 수정합니다. 실제 API 호출로 별도 확인한 뒤 완료 처리해 주세요. /health 성공만으로 금융 기능 연동 완료를 판정하지 않습니다.

# A12 시연 데이터와 전달 기준

## v6의 새 로컬 시연 데이터

| 항목 | alice | bob |
| --- | --- | --- |
| 비밀번호 | Demo!Alice7392 | Demo!Bob5837 |
| 이름 | 김시연 | 이시연 |
| 휴대폰 | +821090002951 | +821090002963 |
| 계좌번호 | 2000000000000001 | 2000000000000002 |
| 계좌 PIN | 4826 | 7391 |
| 초기 잔액 | 100000.00 | 50000.00 |

기존 프론트 목의 김민지/이준호·8자리 계좌·DemoPass 암호는 위 값과 다릅니다. 새 메모리 DB의 demo 프로필에서만 이 초기값을 보장하며 같은 아이디가 기존 DB에 있으면 덮어쓰지 않습니다. UUID는 고정값이 아니므로 로그인 후 계좌 조회로 얻습니다.

## 작업 회신 방식

R1~R8과 A2~A8별로 담당자·수정 파일·상태(예정/진행/완료/막힘)·검수 결과를 회신해 주세요. 모의 인증번호 확인은 C1, 미지원 기능의 후속 개발은 C4, 실서버 환경과 검수 일정은 C5~C6에 연결해 막힌 이유를 적습니다. 본 요청서가 일정 확약을 뜻하지는 않습니다.

## 범위와 근거

비교 기준은 첨부 bank-api-specv2(1).docx, bank-backendv4.zip의 Api.java, frontend.zip의 docs/backend_request.docx와 public/assets/js 및 public/mock/mock.js, bank-backendv6.zip의 Controller/DTO/Service와 테스트입니다. F/B는 각각 프론트/백엔드 소스 상대 경로입니다.

커밋 SHA가 없는 업로드 ZIP을 비교 기준으로 삼았습니다. 이번 작업은 문서 작성이며 소스 변경 및 프론트 통합 테스트는 수행하지 않았습니다.

## 구현 범위에서 빠뜨리지 않을 오류

| HTTP와 code | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 400 SAME_ACCOUNT | 출금 계좌와 수취 계좌를 다르게 선택 |
| 409 CURRENCY_NOT_SUPPORTED | 지원 통화 KRW 계좌로 재선택 |
| 409 LIMIT_INCREASE_NOT_ALLOWED | PC 화면은 한도 감액만 허용 |
| 409 BENEFICIARY_EXISTS / BENEFICIARY_LIMIT | 중복 수취 계좌 또는 최대 100개 제한 안내 |
| 404 BENEFICIARY_NOT_FOUND | 삭제됐거나 접근 불가. 목록 재조회 |
| 403 FORBIDDEN / 404 NOT_FOUND | 권한·미지원 경로·개발 환경 확인. 모든 404를 상품 없음으로 처리하지 않음 |