# 프론트엔드 v6 연동 회신서

2026-10-03 · 수신 백엔드 담당 · 작성 프론트엔드 담당 · 대상 브랜치 frontend

「프론트엔드 수정 및 추가 구현 요청서」(R1~R8, A1~A12)와 「추가 협의서」(C1~C6)에 대한 프론트 회신입니다. 요청서 맨 끝의 "작업 회신 방식"에 맞춰 항목별 수정 파일·상태·검수 결과를 적었습니다. 이전 가안 문서 frontend/docs/backend_request.docx는 이 회신으로 대체되며 이력으로만 남깁니다.

# 1. 요약

- 프론트 전체를 v6 계약(/api/v2)으로 전환했습니다. 요청서의 P0·P1 작업을 모두 구현했습니다.

- v6 ZIP을 빌드해 demo,demo-verification 프로필 + 로컬 H2로 실행하고, 브라우저 자동 테스트 29개 항목을 실서버에서 통과했습니다. 목 모드는 32개 항목 통과.

- 추가 협의 C1·C3·C4는 각 항목의 추천안으로 프론트를 맞췄습니다. C2는 현재 v6 정책 기준으로 연결했고, 정책 확정은 프론트 담당이 별도로 협의드릴 예정입니다. C5·C6는 회신하지 않았습니다(6절 참고).

- 저장소 기본값은 계속 USE_MOCK = true입니다. 실서버 확인 방법은 5절에 있습니다.

# 2. 추가 협의서 회신 (C1~C4)

| 번호 | 선택 | 프론트 적용 내용 | 남은 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 모의 인증번호 | A 개발자 수동 확인 | 인증번호 요청·입력·만료·재요청 화면. "모의 연락처 확인" 안내. challengeId·expiresAt만 메모리에 두고, 수신함 키는 프론트 어디에도 넣지 않음. 503 DELIVERY_DISABLED는 환경 안내로 처리하고 가입을 진행시키지 않음 | 시연 환경 담당(프로필·키 준비): 백엔드. 적용 목표는 C6에서 |
| C2 전화번호 정책 | 현재 v6 기준으로 연결 (회신 보류) | 국내 번호와 +국제 형식 허용, +82 표시 지원, 프론트 자체 중복 차단 없음. "휴대폰 중복 불가"로 안내하지 않음. 이름은 필수·최대 100자 | 번호 범위, 동일 번호 다중 가입 허용 여부는 프론트 담당이 별도 협의 예정 |
| C3 복구 불가 사용자 | 모의 범위 한계 안내 | 아이디 찾기·비밀번호 재설정·잠금 해제·PIN 재설정 화면에 "계좌도 복구 코드도 없으면 자가 복구 불가, 로그인 상태에서 복구 코드 발급, 시연 운영자에게 환경 확인 요청" 안내. 영업점·관리자 복구로 가는 버튼 없음 | 시연 담당 지정 (C6) |
| C4 미지원 요청 | 현재 v6 지원 기능 연동 우선, 아래 항목은 후속 범위로 관리 | 아래 표 참고 | 항목별 후속 구현 여부·담당은 별도 협의 |

## C4 항목별 프론트 조치

| 미지원 항목 | 프론트 조치 (완료) | 후속 구현 |
| --- | --- | --- |
| 접속 기록 | /mypage/login-history를 준비 중 화면으로 전환. 가안 API 호출 제거 | 미정 |
| 회원탈퇴 | /mypage/withdraw를 준비 중 화면으로 전환. 목의 탈퇴 성공 동작 제거 | 미정 |
| 부동산 API | 정적 JSON + 카카오맵 유지. "시연용 예시 데이터, 실제 시세 아님, 은행 API 호출 안 함" 표시 | 미정 |
| 계좌 유형·목적·자금 출처 | 계좌개설은 CHECKING만. 급여·청년 선택, 목적·자금 출처 입력 제거("준비 중" 안내) | 미정 |
| 알림·마케팅 동의 | 계좌개설 화면에서 제거 | 미정 |

PIN·개설 약관·별명(preferences.alias)은 지원 기능으로 연결했습니다.

# 3. 작업 요청서 항목별 회신

담당은 모두 프론트엔드 담당입니다. 파일 경로는 frontend/public/assets/js/ 기준입니다. "실서버 확인"은 2026-10-03 로컬 v6(H2) 브라우저 E2E 기준이며 PostgreSQL·배포 서버 검수는 아닙니다.

| 항목 | 수정 파일 | 상태 · 검수 |
| --- | --- | --- |
| R1 가입 | pages/join.js, contact-verify.js, validate.js, api.js | 완료 · 실서버 확인 미확인 가입 차단, 서버 수신함으로 인증 후 가입, 내 정보에 확인된 번호 반영 |
| R2 아이디 찾기 | pages/find-id.js, recovery-proof.js | 완료 · 실서버 확인 계좌 증명 성공·불일치, 복구 코드 사용·재사용 거부. 아이디 전체 표시, 가입일 없음 |
| R3 비밀번호 재설정 | pages/find-pw.js | 완료 · 실서버 확인 5분 권한 타이머, 성공 후 로컬 세션 정리·재로그인 |
| R4 계좌개설 | pages/open-account.js | 완료 · 실서버 확인 {pin, termsVersion} + 멱등키, 별명은 개설 후 PATCH(실패 시 "별명 재설정 필요"로 분리) |
| R5 예적금 가입 | pages/products.js, product-join.js, subscriptions.js, savings.js | 완료 · 실서버 확인 서버 상품 목록, 비밀번호·PIN 포함 가입, principal·openedOn·maturityOn 표시 |
| R6 마이페이지 | pages/mypage-profile.js, mypage-password.js | 완료 · 실서버 확인 REAUTHENTICATION_FAILED 시 화면 유지, 연락처는 PROFILE 확인 후 적용, 비밀번호 변경 후 재로그인 |
| R7 부동산 | pages/realestate.js, HTML 안내 문구 | 완료 (C4 조치) |
| R8 금액 | money.js(신규), validate.js, format.js | 완료 입력·요청·표시 모두 십진 문자열, 비교는 BigInt. 큰 금액 표시는 실서버 미확인 |
| A1 호출 매핑 | api.js | 완료 · 실서버 확인 구 경로 호출 없음 |
| A2 세션·잠금 | session.js, layout.js, pages/login.js, pages/login-unlock.js(신규) | 완료 · 실서버 확인 3회 실패 잠금 → 정답 거부 → LOGIN_UNLOCK 해제. 서버 로그아웃·연장. 10분 유휴 만료는 목에서만 확인 |
| A3 이체·결과 조회 | pages/transfer.js, pages/transfer-result.js(신규) | 완료 · 실서버 확인 receiver-validation → preview → step-up → 멱등 실행. 확인 화면은 preview 응답 기준 |
| A4 계좌·거래내역 | pages/accounts.js, transactions.js, ui.js | 완료 · 실서버 확인 종류·상태별 버튼, UUID 링크, 기간·구분 필터, 커서 이어 보기(20건 초과는 실서버 미확인) |
| A5 설정·한도 | pages/manage.js, transfer-limit.js, beneficiaries.js, pin-reset.js (모두 신규) | 완료 · 실서버 확인 별명·숨김·순서, 출금 등록, PIN 변경, 한도 감액·증액 거부, 자주 쓰는 계좌, 복구 코드로 PIN 재설정 |
| A6 예적금 납입·해지 | pages/savings-detail.js(신규) | 완료 · 실서버 확인 중도해지 견적·해지, 같은 회차 중복 납입 거부. QUOTE_STALE은 실서버 미확인 |
| A7 복구 코드·동의 내역 | pages/recovery-codes.js, my-terms.js (신규) | 완료 · 실서버 확인 5개 1회 표시, 브라우저 저장소에 남지 않음 확인 |
| A8 멱등·결과 불명 | api.js(IdempotentTx), 거래 화면 전체 | 완료 공개 가입 지원, 본문 로그 제거, 결과 불명 중 입력·뒤로가기 잠금 + 이탈 경고. commit-then-502는 목에서만 확인 |
| A9·A10 오류 처리 | ui.js, errors.js, 각 화면 | 완료 code 기준 분기. 두 가지 멱등키 오류 code 모두 처리 |
| A11 검수 | — | 4절 참고 |

# 4. 검수 결과 (A11 기준)

## 실서버에서 통과한 시나리오

- 가입: 번호 미확인 차단, 정상 가입 1건(서버 모의 수신함 사용)

- 아이디 찾기: 계좌 증명 성공·불일치, 복구 코드 재사용 거부

- 비밀번호 복구: 증명 → 새 비밀번호 → 새 비밀번호로 로그인

- 로그인: 3회 실패 후 정답도 거부, 증명 후에만 해제

- 재인증: 잘못된 현재 비밀번호에 세션 유지·입력 오류 안내(이체 승인·내 정보)

- PIN: 오류 안내, 복구 코드로 재설정 후 새 PIN으로 증명 성공

- 개설·조회·이체·예적금 가입/해지·중복 납입 거부·한도·자주 쓰는 계좌·계좌 관리

- 비밀번호 변경·PIN 재설정 후 이전 토큰 폐기와 재로그인

## 아직 실서버에서 확인하지 않은 시나리오

- commit-then-502 후 같은 키 재전송 (목에서는 1회 출금 확인)

- 실제 10분 유휴 만료, 만료 세션 연장 거부

- PIN 4회 잠금 → 휴대폰(PROFILE) 확인으로 재설정

- QUOTE_STALE·VERSION_CONFLICT 재확인 흐름, 해지 중복 재시도

- 거래내역 커서 다음 페이지, 99999999999999999.99 표시, 사람이 직접 하는 C1 수동 확인 절차

이 항목들은 C6 합동 검수 때 함께 확인하길 제안합니다.

# 5. 실행·검수 방법

## 프론트

cd frontend && npm install && npm run dev      # http://localhost:5500

# 실서버로 볼 때: public/assets/js/config.js 에서 USE_MOCK = false

# /api, /health 는 localhost:8080 으로 프록시됨

## 백엔드 (우리가 확인한 방식)

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17)

export BANK_ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -base64 32) BANK_LOOKUP_KEY=$(openssl rand -base64 32)

export BANK_DEMO_INBOX_KEY=<32자 이상 무작위>

mvn -q -DskipTests package

java -jar target/bank-backend-0.1.0.jar --spring.profiles.active=demo,demo-verification

## 모의 인증번호 확인 (C1 A안)

브라우저 개발자 도구 Network의 POST /api/v2/contact-challenges 응답에서 challengeId·inboxToken을 복사해 조회합니다. 목 모드에서는 MOCK 패널의 "모의 수신함"에 번호가 표시됩니다.

curl -s localhost:8080/api/v2/demo/inbox -H 'Content-Type: application/json' \

-H "X-Demo-Inbox-Key: $BANK_DEMO_INBOX_KEY" \

-d '{"challengeId":"<challengeId>","inboxToken":"<inboxToken>"}'

## 새로 생긴 화면

| 경로 | 화면 | 관련 |
| --- | --- | --- |
| /inquiry/manage/ | 계좌 관리 (별명·숨김·순서·출금 등록·PIN 변경) | A5 |
| /inquiry/products/detail/?id= | 예적금 상세·납입·해지 | A6 |
| /transfer/beneficiaries/ | 자주 쓰는 계좌 | A5 |
| /transfer/result/ | 이체결과조회 (기존 준비 중 → 실제 화면) | A3 |
| /transfer/limit/ | 이체한도 조회·감액 (기존 준비 중 → 실제 화면) | A5 |
| /mypage/pin-reset/ | 계좌 비밀번호 재설정 | A5·A7 |
| /mypage/recovery-codes/ | 복구 코드 발급·잔여 개수 | A7 |
| /mypage/terms/ | 가입 약관 동의 내역 | A7 |
| /login-unlock/ | 로그인 잠금 해제 | A2·A7 |

# 6. 백엔드에 요청드리는 것

## 저장소

- `backend/` 폴더를 v6 소스로 교체해 주세요. 지금은 v6가 bank-backend-v6/bank-backendv6.zip으로만 있고 backend/는 v4입니다. backend/를 그대로 실행하면 새 프론트와 연동되지 않습니다.

- `main` 병합 시점을 맞춰 주세요. 새 프론트는 /api/v2만 쓰고 v6는 구 경로를 막으므로, 둘 중 하나만 먼저 들어가면 main에서 서로 맞지 않습니다. (프론트 frontend 브랜치에는 origin/backend를 이미 병합해 두었습니다)

## C5·C6 결정이 필요한 것

- 배포 서버 실행 프로필(demo,demo-verification), 키 보관, 테스트 DB 초기화 책임

- 배포 서버의 프론트·백엔드 동시 전환 날짜(인프라 일정과 함께), 검수 담당

- v6 전환으로 기존 로그인 토큰이 폐기될 때 프론트에 재로그인 안내 문구를 넣을지 (지금은 401 → 로그인 화면 이동만)

## 계약 확인 요청 (선택, 급하지 않음)

연동하면서 발견한 작은 차이입니다. 프론트는 현재 동작 그대로 처리해 두었으므로 바꾸지 않아도 됩니다. 바꾸신다면 알려 주세요.

| 내용 | 현재 v6 동작 | 제안 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입 멱등키 형식 오류 code | 400 INVALID_INPUT (다른 API는 IDEMPOTENCY_KEY_INVALID, 예적금은 INVALID_IDEMPOTENCY_KEY) | 하나로 통일하거나 현행 유지 확인 |
| 새 비밀번호 정책 위반의 field | PUT /me/password, POST /recovery/password에서 field: "password"로 옴 (이전 비밀번호 재사용만 newPassword) | newPassword로 통일 검토 |
| step-up 요청 제한 | 이체 승인과 설정 변경이 사용자당 5분 5회를 공유. 시연 중 비밀번호를 몇 번 틀리면 바로 429 | 의도한 값인지 확인 (시연 시나리오 영향) |
| 세션 연장 | POST /auth/session/extend는 상태 조회와 같은 응답을 주고, 인증 요청 자체로 연장됨 | 프론트는 이렇게 이해하고 구현함. 맞는지 확인 |

# 7. 프론트 동작 메모 (백엔드 참고)

- 오류는 HTTP 상태가 아니라 code로 분기합니다. 401 중 UNAUTHORIZED만 토큰을 지우고 로그인으로 보냅니다. REAUTHENTICATION_FAILED·LOGIN_FAILED는 화면에 남습니다.

- 멱등 요청(가입·개설·가상 입금·이체 실행·예적금 가입/납입/해지)은 네트워크 오류·타임아웃·5xx·응답 해석 실패 시 같은 키·같은 본문으로 1초, 2초 뒤 자동 재시도합니다. 그래도 실패하면 결과 불명 상태로 입력을 잠그고 같은 요청으로만 다시 보냅니다. 4xx는 키를 폐기합니다.

- 복구 증명·비밀번호 재설정·연락처 적용·설정 변경은 자동 재시도하지 않습니다(복구 코드·확인 권한 소비).

- 비밀번호·PIN·복구 코드·승인 토큰은 메모리에만 둡니다. 콘솔 로그와 localStorage/sessionStorage에 남기지 않습니다. 브라우저 저장소(sessionStorage)에는 로그인 토큰·절대 만료 시각·표시용 아이디·일회성 안내 문구만 둡니다.

- 세션 남은 시간은 GET /auth/session으로만 읽습니다. 주기적 폴링은 하지 않고, 페이지 진입·다른 인증 요청 성공·탭 복귀·0초 도달 시에만 조회합니다.

- 거래내역의 transferId를 이체결과 API로 보내지 않습니다. 이체결과 상세는 이체 실행 응답과 이체결과 목록의 ID로만 엽니다.

- 목 서버(frontend/public/mock/mock.js)는 v6 Controller·DTO·Service를 보고 다시 작성했습니다. IP·시간당 제한은 인증번호 재요청(1분), step-up(5분 5회), 예적금 비밀번호 확인만 흉내 냅니다. 실서버 확인을 대신하지 않습니다.

근거: bank-backend-v6 문서 3종(2026-10-03), bank-backendv6.zip 소스, frontend 브랜치 작업물, 2026-10-03 로컬 E2E 결과